มาตรการการบริหารงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังและงบประมาณ เพื่อสนองตอบต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผลต่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2558  คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2556  ได้มีมติกำหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 1 ปี

1.1	ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.2	กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้มหาวิทยาลัยพับ/ยกเลิกรายการหรือให้เป็นรายการกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ตามความจำเป็น

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน

2.1	ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)

2.2	กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2.1 ให้มีผลต่อการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ.2558 ของหน่วยงานนั้น ๆ

โดยให้คณะหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบเวลาดังนี้

กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง 1 ปี)

| ลำดับที่ | รายการ | กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ออกแบบ ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง | 30 ก.ย. 2556 | มีรายการตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง/มีแบบ/รายการประกอบแบบ/ประมาณราคากลาง/ปร.04/ปร.05/ปร.06/BOQ/รายชื่อกรรมการในส่วนของคณะฯ/ตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง |
| 2 | กองอาคารและสถานที่ตรวจแบบ | 5 ต.ค. 2556 | กรณีมีปรับแก้ |
| 3 | อนุมัติแบบรายการสิ่งก่อสร้าง | 10 ต.ค. 2556 | อนุมัติแบบเสร็จให้ส่งเรื่องต่องานพัสดุในทันทีและทำสำเนา 15 ชุด ของเอกสารทั้งหมด |
| 4 | ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ |  |  |
|  | ร่าง TOR | 15 ต.ค. 2556 |  |
|  | พิจารณาคำอุทธรณ์ (ถ้ามี) | 31 ต.ค. 2556 |  |
|  | เสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา | 31 ธ.ค. 2556 |  |

-2-

กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

| ลำดับที่ | รายการ | กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ออกแบบ ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง | 30 ก.ย. 2556 | มีรายการตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง/มีแบบ/รายการประกอบแบบ/ประมาณราคากลาง/ปร.04/ปร.05/ปร.06/BOQ/รายชื่อกรรมการในส่วนของคณะฯ/ตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง |
| 2 | กองอาคารและสถานที่ตรวจแบบ | 5 ต.ค. 2556 | กรณีมีปรับแก้ |
| 3 | อนุมัติแบบรายการสิ่งก่อสร้าง | 10 ต.ค. 2556 | อนุมัติแบบเสร็จให้ส่งเรื่องต่องานพัสดุในทันทีและทำสำเนา 15 ชุด ของเอกสารทั้งหมด |
| 4 | ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ |  |  |
|  | ร่าง TOR | 15 ต.ค. 2556 |  |
|  | พิจารณาคำอุทธรณ์ (ถ้ามี) | 31 ต.ค. 2556 |  |
|  | เสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา | 31 ม.ค. 2556 |  |

กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ราคาตั้งแต่ 2,000,000.- บาท ขึ้นไป)

| ลำดับที่ | รายการ | กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR | 30 ก.ย. 2556 |  |
| 2 | ผู้เสนอแนะ วิจารย์ ร่าง TOR | 5 ต.ค. 2556 |  |
| 3 | จัดทำรายงานขอจัดซื้อ/ขอจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ | 10 ต.ค. 2556 |  |
| 4 | ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพ ขาย/ให้เอกสารประกวดราคา | 15 ต.ค.2556 |  |
| 5 | ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเสนอราคา | 25 ต.ค. 2556 |  |
| 6 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด | 31 ต.ค. 2556 |  |
| 7 | เสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา | 31 ธ.ค. 2556 |  |

กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ราคาต่ำกว่า 2,000,000.- บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กำหนดคุณลักษณะ | 30 ก.ย. 2556 |  |
| 2 | จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ | 5 ต.ค. 2556 |  |
| 3 | ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพ ให้เอกสาร | 10 ต.ค. 2556 |  |
| 4 | รับและเปิดซองราคา | 15 ต.ค.2556 |  |
| 5 | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก | 25 ต.ค. 2556 |  |
| 6 | แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกมาทำสัญญา | 31 ต.ค. 2556 |  |
| 7 | ลงนามในสัญญา | 31 ธ.ค. 2556 |  |